## Требования к содержанию бизнес-плана

Настоящие требования применяются к бизнес-плану, предоставляемому получателем средств на этапе комплексной экспертизы проекта.

| 1. Все документы в составе бизнес-плана и корреспонденция, направляемая в Банк, должны быть составлены на русском языке. Могут быть представлены документы, составленные на другом языке, если они сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы, переведены на русский язык (перевод удостоверен нотариально) |  |
| --- | --- |
| 2. Бизнес-план представляется в печатном и электронном виде (при возможности), финансовая модель – в печатном и электронном виде |  |
| 3. Документы передаются в Банк по описи |  |
| 4. Все документы, предоставленные в печатном виде, должны иметь четкую печать текстов, быть подписаны руководителем (иным уполномоченным лицом), скреплены соответствующими печатями и сформированы в папки в той последовательности, в которой они перечислены в описи. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением должным образом заверенных исправлений уполномоченными лицами |  |
| 5. Данные на электронном носителе предоставляются в стандартных приложениях Microsoft Office или в ином согласованном с Банком формате. Названия электронных файлов должны указывать на характер содержащейся в них информации |  |
| В случае изменения сведений или документов, включенных в бизнес-план, в ходе проведения комплексной экспертизы, получатель средств должен в течение 10 рабочих дней предоставить в Банк соответствующие документы и (или) сведения | При нарушении срока предоставления в Банк документов и (или) сведений и (или) неуведомлении Банка об изменении документов и (или) сведений Банк прекращает комплексную экспертизу проекта |
| Бизнес-план, переданный в Банк, не возвращается. Отдельные документы в составе бизнес-плана могут быть возвращены по письменному запросу получателя средств по согласованию с Банком |  |
| Рекомендуемая структура бизнес-плана включает следующие разделы (формат и структура бизнес-плана могут изменяться в зависимости от характера проекта, при этом указанные разделы должны быть включены в бизнес-план в обязательном порядке; возможно добавление новых разделов, зависящих от индивидуального характера проекта): | резюме; описание проекта; информация об участниках проекта; технологии, применяемые для реализации проекта; анализ рынка проекта; организационный план; план продаж и стратегия маркетинга; план производства (эксплуатации); анализ ресурсов; воздействие проекта на окружающую среду; финансовый план; план финансирования; финансовая модель; результат проекта; приложения |
| Рекомендуется включить в бизнес-план справочный материал, в том числе: | информацию о составителях бизнес-плана; содержание с указанием страниц; словарь ключевых технических и иных узкоспециализированных терминов, используемых в бизнес-плане; список определений и расчетных формул для финансовых показателей (коэффициентов), которые упоминаются в бизнес-плане и рассчитываются в финансовой модели; информацию о нормативно-методической базе, использованной при составлении бизнес-плана и проведении анализа; краткую информацию о технико-экономических, маркетинговых и иных исследованиях, использованных при составлении бизнес-плана |
| Содержание основных разделов бизнес-плана |
| Резюме | описание проекта: наименование, цель, суть, целесообразность реализации; информация об основных участниках; информация о команде проекта, опыте реализации аналогичных проектов, схеме или процессе осуществления контроля денежных потоков и координации работ в рамках реализации проекта; общая стоимость проекта, общая потребность в финансировании и предполагаемые источники финансирования; ключевые факторы успеха и основные риски проекта (рекомендуется представить в виде SWOT-анализа); иная ключевая информация по проекту |
| Описание проекта | тип проекта; стадия реализации проекта и фаза (конкретный этап внутри стадии), на которой находится проект в настоящее время; отрасль проекта и регион (страна) реализации проекта; привести основные качественные характеристики продукта (продуктовой линейки), анализ полезности для потребителей (в том числе указать целевую аудиторию), возможные продукты-заменители (субституты) и комплиментарные (сопутствующие) товары и услуги; отметить, что проект будет реализован (реализуется) на принципах ГЧП; обоснование целесообразности реализации проекта для получателя средств; обоснование общегосударственной значимости проекта; описание положительного эффекта для экономики и общества РФ (социально-экономический эффект); информация о бюджетном эффекте и эффекте в области занятости; список предполагаемых покупателей и заказчиков, стратегических партнеров; предполагаемые условия поставки и оплаты; информация о предварительно согласованных или гарантируемых объемах закупок (портфель заказов); информация о конкурсных процедурах для отбора ключевых поставщиков и покупателей |
| Бюджетный эффект от реализации проекта № п/п Наименование бюджетных доходов и расходов По годам участия Банка в реализации проекта, млн. руб. Итого, млн. руб. 20_г. 20_г. 20_г. и т.д. 1 2 3 4 5 6 7 1 Объем планируемых налоговых и иных платежей получателя средств в бюджет и внебюджетные фонды, в том числе: 1.1 - налоги 1.2 - страховые взносы во внебюджетные фонды 1.3 - иные обязательные платежи в бюджетную систему РФ | 2 Объем планируемых поступлений получателю средств из бюджета и внебюджетных фондов, в том числе: 2.1 - из федерального бюджета 2.2 - из регионального бюджета 2.3 - из местного бюджета 2.4 - из внебюджетных фондов 3 Бюджетный эффект 4 Ставка дисконтирования 5 Дисконтированный бюджетный эффект В таблице приводится расчет прогнозного значения бюджетного эффекта от реализации проекта по годам участия Банка в его реализации, а также дисконтированный бюджетный эффект за указанный период. Данные о планируемых платежах получателя средств в бюджет и внебюджетные фонды и поступлениях средств получателю средств из бюджета и внебюджетных фондов приводятся на основании финансовой модели. стр. 1 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3; стр. 2 = стр. 2.1 + стр. 2.2 + стр. 2.3; стр. 3 = стр. 1 – стр. 2; стр. 4 – ставка дисконтирования, используемая в финансовой модели проекта; стр. 5 – бюджетный эффект соответствующего года, приведенный к начальному моменту путем умножения на ставку дисконтирования в соответствующей степени; Порядок расчета бюджетного эффекта отражен в п. 4.3 Правил. |
| Эффект в области занятости (создание новых рабочих мест) № п/п Наименование показателей За календарный год, предшествующий году участия Банка в проекте | По годам участия Банка в проекте, чел. Итого, чел. 20__г. 20__г. 20__г. и т.д. 1 Среднесписочная численность работников получателя средств 2 Количество создаваемых новых рабочих мест В таблице приводится расчет прогнозных значений эффекта в области занятости (в части числа создаваемых новых рабочих мест) от реализации проекта по годам участия Банка в его реализации. Данные о среднесписочной численности приводятся на основании соответствующего раздела бизнес-плана. Значение стр. 2, графы за расчетный год = значение стр. 1, графы за расчетный год – значение стр. 1 графы за предыдущий год. В случае если полученный результат имеет отрицательное значение, то значение стр. 2 графы за расчетный год устанавливается равным «0». Более подробно порядок расчета эффекта в области занятости приведен в п. 4.2 Правил |
| Информация об участниках проекта | получатель средств и участники проекта; роли и порядок их взаимодействия в ходе реализации проекта; наличие опыта работы в отрасли; иная существенная информация; если получатель средств входит в группу/холдинг, представляются в графическом виде организационная структура группы/холдинга или ее фрагмент с включением в нее участников проекта, если они также входят в группу/холдинг, и с указанием доли участия в уставном капитале или иных отношений, связывающих членов группы/холдинга |
| Технологии, применяемые для реализации проекта | описание технологий, планируемых к применению в рамках реализации проекта и наличия/доступности указанных технологий, их новизна и конкурентоспособность; описание наличия технических возможностей реализации проекта; обоснование факторов, определивших выбор технологий реализации проекта; скорость инноваций и технологических изменений в отрасли проекта |
| Анализ рынка проекта | описание продукции и области применения продукции проекта; целевая аудитория и основные покупатели (сегментация рынка по отраслям-потребителям, видам продукции, по крупнейшим заказчикам, по странам) продукции проекта; сегменты рынка потребления (отрасли потребления) и тенденции развития/особенности рынка продукции проекта; SWOT-анализ основных товаров-заменителей и перспективы их развития; динамика рынка товаров-заменителей (в т.ч. объем рынка, баланс спроса/предложения, цены, экспорта/импорта) по данным сегментам в ретроспективе и прогнозном периоде; описание и сравнение основных используемых производителями технологий производства продукции (производственная цепочка); анализ рынка ключевого сырья для производства продукции проекта (в т.ч. анализ поставщиков/потребителей, динамика объема рынка, баланс спроса/предложения, цен, экспорта/импорта в ретроспективе и прогнозном периоде); схема организации доставки сырья и определение оптимального размера транспортного плеча для доставки сырья; историческая динамика и прогноз спроса на продукцию проекта, сезонность рынка и факторы, определяющие спрос (государственные (политические), социально-экономические, технологические); историческая динамика и прогноз предложения на продукцию проекта с точки зрения производственных мощностей и их загрузки у компаний-производителей, фактический/плановый объем реализации; историческая динамика и прогноз баланса спроса/предложения, экспорта/импорта на рынке продукции проекта; динамика цен (ретроспектива и прогнозный период) на продукцию проекта на рынке и факторы, ее определяющие; SWOT-анализ крупнейших компаний-производителей продукции проекта, в т.ч. на международном и российском рынках (доля рынка, сбытовая и ценовая стратегия по продвижению продукции проекта на рынке, степень интеграции компании по цепочке создания добавочной стоимости и т.д.); анализ транспортной и логистической инфраструктуры для доставки продукции проекта на рынок, расчет оптимального/предельного размера транспортного плеча и расходов на транспортировку с учетом поддержания конкурентоспособной цены продукции проекта на целевом рынке сбыта; расчет удельных (операционных) показателей по проекту (в т.ч. в сравнении с компаниями-конкурентами): выручка, САРЕХ, ОРЕХ, САРЕХ+ОРЕХ в расчете на ед. продукции проекта, потребность в оборотном капитале в расчете на ед. продукции проекта, рентабельность по EBITDA в расчете на ед. продукции; основные барьеры входа на рынок и степень конкуренции, факторы конкуренции на рынке (цена, качество, комплексность (дополнительный сервис, полная комплектация, ноу-хау и пр.); анализ новых проектов в данной отрасли (если возможно) и имеющихся производственных мощностей (в т.ч. свободных) у производителей продукции (в т.ч. международных и российских) в сравнении с текущими и прогнозными потребностями рынка (в т.ч. международного и российского); анализ рисков и подготовка карты рисков проекта, стресс-тестирование рынка по высокочувствительным факторам риска и разработка предложений/рекомендаций по минимизации выявленных рисков проекта; анализ сильных и слабых сторон, потенциальных возможностей и угроз проекта на рынках присутствия. Рекомендации по вариантам нейтрализации слабых и использовании сильных сторон проекта |
| Организационный план | план ввода производственных мощностей или иных объектов инвестирования в эксплуатацию (в виде графика или блок-схемы), если применимо, с указанием критических (контрольных) точек; план проектно-изыскательских, геолого-разведочных, строительных, монтажных, пуско-наладочных и иных работ по проекту с указанием их продолжительности и (или) календарный план выполнения работ по проекту (в виде графика или блок-схемы), иные организационные планы и схемы |
| План продаж и стратегия маркетинга | назначение и область применения планируемого к выпуску продукта/продуктовой линейки (услуг), краткое описание и основные характеристики, наличие сертификата качества, патентоспособность и авторские права, необходимость лицензирования выпуска продукции, безопасность и экологичность продукта, утилизация после окончания эксплуатации; степень готовности продукции (услуг) к выпуску и реализации (отметить, если применимо, на какой стадии развития находится продукт, к примеру концепция, опытный образец, готовый рыночный продукт), реализовывался ли продукт ранее на российском рынке или за рубежом, опыт производства и реализации продукта у получателя средств и участников проекта; прогнозный объем продаж (интенсивности эксплуатации) в натуральных единицах, прогнозные отпускные цены (тарифы) и (или) прогноз выручки от реализации в денежном выражении по проекту с учетом анализа, произведенного в разделе анализа рынка; описание стратегии маркетинга по проекту: концепция продукта (анализ возможностей дифференцирования продукта с целью увеличения ценности продукта для потребителя, в том числе путем улучшения дизайна, добавления дополнительных услуг, использования торговой марки и т.п.); ценообразование; сравнительный конкурентный анализ продукта, который планируется к выпуску по проекту (преимущества и недостатки по сравнению с продуктами конкурентов); сравнительный анализ стратегий конкурентов (при наличии нескольких крупных игроков на рынке проекта); политика дистрибуции (выбор каналов продаж) и стимулирования сбыта (в том числе при отклонении фактических объемов продаж от плановых); указать текущую и прогнозную долю получателя средств на рынке (в случае если предполагается увеличение доли рынка); описание стратегии конкурентной борьбы (проникновение на рынок, увеличение или удержание целевой доли рынка); если целью проекта является строительство объектов (производственных мощностей), которые будут реализованы заранее определенному заказчику, с которым достигнуто предварительное соглашение (заключен договор) о приобретении объектов (производственных мощностей), указывается согласованный график ввода мощностей и передачи (реализации) объектов |
| План производства (эксплуатации) | описание жизненного цикла продукта; план объема выпуска продукции в разрезе продуктов/продуктовых линеек (услуг) или план эксплуатации объектов, построенный с учетом прогноза объема продаж (интенсивности эксплуатации), определенного в разделе плана продаж и стратегии маркетинга; описание производственного процесса (схемы производственных потоков); описание основных бизнес-процессов на операционной (эксплуатационной) стадии проекта; при передаче части производственного процесса или отдельных бизнес-процессов на аутсорсинг указываются основные предполагаемые подрядчики с обоснованием их выбора; удельные затраты сырья и материалов, энергии, времени работы оборудования и персонала для осуществления ключевых бизнес-процессов или для выпуска единицы продукта (услуги); информация о системе обеспечения качества продукта (услуги), если высокое качество относится к конкурентным преимуществам продукта (услуги) |
| Анализ ресурсов | перечисляются имеющиеся ресурсы у получателя средств; перечисляются ресурсы для привлечения дополнительно в рамках реализации проекта (производственная/строительная площадка, инфраструктура (энергоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, транспорт и т.д.), машины и оборудование, сырье, материалы, энергия, комплектующие, услуги и работы подрядчиков, трудовые ресурсы/персонал, управленческий ресурс и т.д.); анализ производственной/строительной площадки (в случае ее необходимости для реализации проекта), который должен включать: расположение, в том числе близость к рынку сбыта и сырья; достаточность площади; наличие и качество прилегающей инфраструктуры и коммуникаций, в том числе складских помещений; степень изношенности здания и коммуникаций; требуемые изменения и улучшения; иные важные характеристики, которые обусловили выбор производственной/строительной площадки; если проект относится к категории создания нового предприятия/производства/объекта с нуля, информацию о том, как предполагается обеспечить устойчивое материально-техническое снабжение (указать предполагаемых поставщиков и их местоположение); анализ управленческих ресурсов проекта (резюме команды основных руководителей и разработчиков должны быть приложены к бизнес-плану), а также обосновать заинтересованность управленцев и разработчиков в успешной реализации проекта (к примеру, через передачу части акций/долей получателя средств в собственность, использование опционных схем и иных схем компенсации (оплаты труда) и т.д.); выделить ключевые ресурсы и провести анализ соответствующих ресурсных рынков, в том числе проанализировать текущие и прогнозные объемы спроса и предложения ресурсов, рыночную структуру, динамику цен; если производство является трудоемким или основным продуктом по проекту являются услуги или работы, можно выделить анализ трудовых ресурсов в отдельный раздел или приложение, в котором описать: необходимый для реализации проекта персонал, в том числе количество персонала по категориям, необходимые навыки и квалификацию, предполагаемый уровень заработной платы; имеющийся персонал (в случае его наличия), в том числе состав и квалификацию, потребность в обучении, текучесть кадров, уровень оплаты труда |
| Воздействие проекта на окружающую среду | данные о воздействии проекта на окружающую среду и о соответствии проекта экологическому законодательству, действующему на территории страны реализации проекта; информация о наличии в составе проекта объектов государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации; перечень стандартов и нормативных документов в области экологии в стране реализации проекта (кроме Российской Федерации); результаты государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы проектной документации, независимой экологической экспертизы, иных мероприятий по проверке соответствия проекта требованиям охраны окружающей среды (если они проводились) либо план-график их получения (при отсутствии заключений к началу экспертизы проекта); показатели эффективности использования природных ресурсов (экологической эффективности), методика их расчета; выводы о показателях экологической эффективности с учетом среднеотраслевых значений и показателей в динамике реализации проекта; описание планируемых мероприятий по охране окружающей среды, повышению эффективности использования природных ресурсов, улучшению экологической обстановки (с указанием стоимости мероприятий и плана-графика их реализации) |
| Финансовый план | основные исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовой модели; бюджет затрат на сырье, материалы, оборудование, объекты недвижимости, маркетинг, медиаплан, НИОКР, экологические мероприятия, страхование и т.д.; бюджет затрат на персонал по проекту; ключевые финансовые показатели (коэффициенты) по годам реализации проекта: расчет ставки дисконтирования с обоснованием компонентов; показатели инвестиционной привлекательности по проекту: чистая приведенная стоимость проекта (NPVproject), (NPVequity), дисконтированный период окупаемости проекта (DPBPproject), (DPBPequity); внутренняя норма доходности проекта (IRRproject) при применимости для собственников (IRRequity)/для иных участников проекта (указывается по усмотрению получателя средств); коэффициент покрытия процентных выплат (Interest Coverage Ratio, EBIT/проценты); коэффициент покрытия выплат по обслуживанию долга операционными денежными потоками (DSCR); коэффициент покрытия долга денежными потоками, доступными для обслуживания долга, в период до погашения долга (Loan Life Coverage Ratio, LLCR); соотношение заемного и собственного капитала; долг/собственный капитал; долг/EBITDA; долг/CFADS; показатель текущей ликвидности (Current Ratio), быстрой ликвидности (Quick Ratio); показатели рентабельности: активов (ROA), продаж (ROS), собственного капитала (ROE), инвестиций (ROCE); показатели оборачиваемости: дебиторской задолженности, кредиторской задолженности, запасов; иные показатели с учетом отраслевых особенностей проекта; прогнозная финансовая (бухгалтерская) отчетность: амортизация выделяется отдельной строкой; прогнозный баланс; прогнозный отчет о движении денежных средств, включая потоки от операционной, инвестиционной, финансовой деятельности; прогнозный отчет о финансовых результатах: выручка, валовая прибыль, валовая рентабельность, EBITDA, EBIT, чистая прибыль, рентабельность по чистой прибыли; анализ чувствительности финансовых показателей в связи с изменением ключевых показателей: цена на готовую продукцию и тарифы на услуги; объем продаж (интенсивность эксплуатации, число покупателей/пользователей), загрузка мощностей; объем и сроки капитальных затрат; задержки ввода инвестиционного объекта в эксплуатацию и выхода на проектную мощность; цена на основное сырье и материалы, топливо, трудовые ресурсы; величина постоянных операционных затрат; ставка дисконтирования; ставка по кредитам/кредиту Банка; прогнозные темпы инфляции; обменные курсы валют и прочее; иная информация с учетом особенностей реализуемого проекта. При применимости и по согласованию с Банком целесообразно представление сценарного анализа по выбранным сценариям. В обязательном порядке (при применимости) проводится анализ чувствительности и сценарный анализ изменения NPV, DSCRср., DSCRmin, рентабельности по EBITDA, срока возврата кредита, требуемого объема дофинансирования или минимального остатка денежных средств на балансе. Факторы и показатели целесообразно предварительно согласовывать с Банком в рабочем порядке. Примеры представления анализа чувствительности и сценарного анализа представлены на официальном сайте Банка и могут быть уточнены в зависимости от специфики отрасли/проекта/текущей ситуации по проекту по предварительному согласованию с Банком в рабочем порядке. В общем случае показатель DSCR не включает накопленные остатки денежных средств. Справочно может быть также представлен расчет DSCR с учетом остатков денежных средств. Минимальные требования должны быть согласованы с Банком, при этом оба показателя в общем случае должны быть не менее 1. При наличии специфических операционных и финансовых предпосылок проекта (субсидии на операционную деятельность, субсидии на проценты и налоги, планируемое дофинансирование проекта со стороны акционеров или банков) необходимо предоставление традиционных и модифицированных показателей (EBITDA с учетом/без учета субсидий по операционной деятельности, CFADS и DSCR без учета/с учетом дофинанисирования проекта и проч.). Подходы к расчету должны быть предварительно согласованы с Банком в рабочем порядке |
| План финансирования | общая потребность в финансировании (в разбивке по основным категориям сформированного бюджета затрат); предполагаемая структура источников финансирования; размер собственных средств (вложенных и планируемых к вложению в проект получателем средств и его акционерами/участниками) с приложением графика вложения собственных средств; возможность внесения дополнительного (резервного) финансирования получателем средств, участниками проекта, акционерами/участниками с указанием объемов, сроков и форм обеспечения; предполагаемый размер и форма участия Банка; предполагаемый график предоставления, обслуживания и возврата долга Банку и возможные варианты выхода Банка из уставного капитала (если предполагается соответствующее финансирование); предложения по контролю Банком хода реализации проекта и целевого использования средств (например, возможность передачи в залог акций получателя средств или основных акционеров получателя средств, выделение финансирования в виде траншей, представительство Банка в совете директоров, перевод расчетных счетов получателя средств в Банк, использование резервных счетов расходов и авторизация платежей, мониторинг выполнения графика реализации проекта и т.д.); размер, форма и условия (в том числе предварительные) предоставления финансирования участниками проекта (если рассматривается такая возможность) |
| Финансовая модель | Требования к финансовой модели: |
|  | финансовая модель должна быть создана в формате Microsoft Excel (версия 97 или более поздняя) или ином формате по согласованию с Банком; имя файла финансовой модели должно ясно указывать на версию финансовой модели и дату подготовки; финансовая модель (все листы, строки, столбцы модели) не должна быть скрыта, защищена, заблокирована или по иным причинам недоступна для просмотра и внесения изменений; финансовая модель может содержать дополнительную (справочную) информацию, не участвующую в расчетах; при этом данная информация должна быть наглядно представлена на отдельных листах и четко обособлена от основных расчетных листов модели; финансовая модель должна обладать понятной и логичной структурой. Проектные и отраслевые предпосылки и прочие исходные параметры (inputs), макроэкономические предпосылки, промежуточные расчеты, финансовые прогнозы и показатели должны быть визуально отделены друг от друга, но связаны между собой расчетными формулами; каждая предпосылка должна быть указана в модели однократно, в последующих расчетах должна использоваться ссылка на ячейку с первоначальной предпосылкой; все элементы, использующиеся при расчетах в составе формул, должны являться действующими ссылками на ячейки, в которых содержатся данные и допущения, или ячейки, содержащие формулы; недопустимы ссылки на внешние файлы (не предоставленные в составе бизнес-плана) и циклические ссылки; финансовая модель должна допускать внесение изменений в первоначально заложенные допущения и автоматически корректировать финансовые прогнозы в случае внесения таких изменений; механика финансовой модели должна позволять проведение стресс-анализа чувствительности результатов финансовых прогнозов к изменению всех данных и допущений, использованных в финансовой модели; если финансовые показатели, полученные в финансовой модели, основаны на одной или более базовых моделях, необходимо обеспечить динамические связи между этими базовыми моделями и финансовой моделью так, чтобы при внесении изменений в любую базовую модель происходило обновление финансовой модели; внешние файлы, связанные формулами с финансовой моделью, а также внешние файлы, в которых были построены графики, таблицы и диаграммы, должны быть предоставлены в составе бизнес-модели проекта в виде приложения к финансовой модели; связь между внешними файлами и финансовой моделью и предназначение внешних файлов должны быть раскрыты в описании к финансовой модели; финансовая модель должна обладать достаточной степенью детализации, то есть содержать разбивки по основным видам продукции, регионам, производственным единицам, периодам, статьям доходов и затрат и т.п. (при применимости); в составе финансовой модели должны присутствовать взаимосвязанные друг с другом прогнозный отчет о финансовых результатах, прогнозный баланс, прогнозный отчет о движении денежных средств; формы прогнозной финансовой (бухгалтерской) отчетности и промежуточные отчеты не должны противоречить друг другу; формулы расчета финансовых показателей (коэффициентов), которые присутствуют в финансовой модели, должны быть неизменными для всех частей и периодов финансовой модели. При необходимости изменения формулы (например при переходе от квартального к годовому представлению данных) следует выделить такое изменение цветовой маркировкой; в финансовой модели необходимо стремиться к совпадению колонок (столбцов) по всем листам: на каждом листе в колонках (столбцах) с одинаковыми номерами «А, B, C… EE» находились значения, соответствующие одному и тому же периоду времени; расчетные формулы не должны содержать более 3 вложенных функций. При необходимости сложных расчетов следует включать дополнительные вспомогательные строки и флаги; время обновления операционных расчетов ограничено 10 секундами; обновление при разовых/редких операциях/пересчете всей финансовой модели не должно занимать более 1 минуты; финансовая модель должна быть составлена в едином цветовом и стилистическом оформлении |
|  | Данные и допущения, использованные для построения финансовой модели: |
|  | исходные данные (допущения), на которых построены финансовые прогнозы, должны быть представлены в описании к финансовой модели или в бизнес-плане; все исходные данные должны быть вынесены на отдельный лист с названием «Допущения»; список рекомендуемых источников для исходных данных/допущений указан в разделе 8; в числе исходных данных/допущений финансовой модели (inputs) должны быть указаны следующие (в случае их применимости к проекту): срок жизни проекта в годах или указание «Не ограничен»; длительность прогнозного периода (не должна быть менее дисконтированного периода окупаемости проекта и срока возврата кредита); длительность постпрогнозного периода (если применимо); начальный момент прогнозного периода для вновь рассматриваемых Банком проектов – не ранее трех календарных месяцев до даты представления проектного предложения; шаг прогноза, который не должен превышать 1 квартал (в случае наличия месячной сезонности – один месяц) на всем сроке жизни проекта в Банке. При этом необходимо представление сводных данных по годам на отдельных листах/блоках финансовой модели; тип денежных потоков (номинальные, реальные) и итоговая валюта денежных потоков; для проектов, уже финансируемых Банком, – данные по графику погашения долга (кредитов Банка и прочих кредиторов/заимодавцев), выплатам и получению дивидендов, выплатам комиссий (в т.ч. по кредитным сделкам). Для вновь рассматриваемых Банком проектов необходимо указать предварительные данные, в случае невозможности – предусмотреть пустые ячейки для заполнения; вид ставки дисконтирования и метод ее расчета с обоснованием компонентов и ссылками на источники информации, используемые в расчетах данные фондового рынка; методика расчета заключительной стоимости (с указанием ожидаемого темпа роста в постпрогнозный период); иные ключевые методические предположения; макроэкономические данные (прогнозы инфляции, обменных курсов, роста реальной заработной платы и т.п.) на основе актуального прогноза Банка. При необходимости использования дополнительных макроэкономических, отраслевых и проектных показателей они должны быть согласованы с Банком в рабочем/официальном порядке; прогноз капитальных вложений: инвестиции в строительство/расширение/ модернизацию производства; капитальные затраты на поддержание основных средств; прогноз объема продаж и объема производства (иных количественных факторов, определяющих выручку); прогноз цен/тарифов на готовую продукцию/услуги; нормы расхода ресурсов на единицу выпуска; прогноз цен на основное сырье и материалы и других затрат, составляющих значительную долю в себестоимости, прогноз иных переменных затрат; прогноз затрат на персонал (штатное расписание или бюджет затрат на персонал с учетом планируемых индексаций оплаты труда и увеличения штата); прогноз условно-постоянных затрат; условия расчетов с контрагентами (отсрочки и предоплаты по расчетам с поставщиками и подрядчиками, покупателями, бюджетом, персоналом) и (или) нормативы оборачиваемости; налоговые предпосылки: информация о налогах и иных обязательных платежах (пошлинах, взносах по обязательному страхованию и т.п.), которые подлежат уплате в соответствии с действующим законодательством страны, на территории которой будет реализован проект (налог, база, ставка, порядок уплаты), с учетом ожидаемых изменений в налоговом законодательстве; предпосылки по учетной политике (политика по амортизации, признанию выручки); прогнозная структура финансирования, условия по заемному финансированию (процентные ставки, график получения и обслуживания долга); иные исходные данные и предпосылки для отрасли и проекта |
|  | Требования к составу результатов финансовых прогнозов: |
|  | прогнозная финансовая (бухгалтерская) отчетность составляется для получателя средств и носит характер управленческой отчетности, в частности: некоторые статьи, величина которых является незначительной в масштабах проекта, могут быть объединены, при этом категория «прочее» в отчетности, расшифровках и расчетах не должна превышать 5% от общей суммы статьи; амортизация должна быть выделена отдельной строкой; формат отчетных форм должен быть приближен к фактическим формам отчетности получателя средств (по МСФО, РСБУ, иным стандартам) для удобства сравнения плановых и фактических показателей в течение инвестиционной/операционной стадии в дальнейшем; в обязательном порядке должны быть представлены следующие формы прогнозной финансовой отчетности: прогнозный отчет о движении денежных средств, прогнозный отчет о финансовых результатах, прогнозный баланс; прогнозный отчет о финансовых результатах должен быть составлен по методу начисления (accrual base) и содержать в том числе следующие финансовые показатели: выручка, валовая прибыль, валовая рентабельность, EBITDA (операционная прибыль до вычета расходов по амортизации, процентов и налогов), рентабельность по EBITDA, EBIT (операционная прибыль до вычета процентов и налогов), рентабельность по EBIT, чистая прибыль, рентабельность по чистой прибыли. Если в силу отраслевых или иных особенностей проекта данные показатели не представлены, следует указать факт и причины их отсутствия в описании к финансовой модели. При необходимости учета специфических статей (субсидии, прочие доходы/расходы и др.) необходимо согласование подхода к расчету с Банком; прогнозный отчет о движении денежных средств должен включать денежные потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности; баланс основных средств (на основе прогнозов капитальных вложений и капитальных затрат на поддержание основных средств, амортизации, выбытий и проч.). При наличии существенного значения заключительной стоимости в составе NPV остаточная стоимость основных средств в конце прогнозного периода не должна быть значительно ниже их первоначальной стоимости; баланс оборотного капитала и расчетов по налогам (включая расчеты по НДС с учетом необходимых сроков на уплату и возмещение); в финансовой модели необходимо представить относительные значения «оборотный капитал/выручка», «капитальные затраты на поддержание основных средств/выручка или баланс основных средств» для сопоставления с историческими данными по компании, отраслевыми нормами/компаниями-аналогами, учетной/кредитной политикой и проч. Сравнительные данные должны быть представлены в бизнес-плане/книге допущений/отдельных листах финансовой модели; прогнозируемое значение собственного капитала в бухгалтерском балансе должно быть положительным (при отрицательном значении следует предоставить пояснения по прогнозируемому выходу на положительное значение или скорректировать расчеты); денежные потоки, связанные с выплатой и получением процентов и дивидендов, должны быть раскрыты в отдельных строках; в случае предполагаемого долгового финансирования должны быть приведены свободные денежные потоки, доступные для обслуживания долга (CFADS); формулы расчета всех финансовых показателей (коэффициентов), которые используются в финансовой модели, должны быть приведены в описании к финансовой модели и (или) в бизнес-плане. Факт и причина отступления от данного требования должны быть оговорены в описании к финансовой модели; инициатор проекта вправе получить консультацию в отношении выбора и формул расчета финансовых показателей (коэффициентов); финансовые показатели (коэффициенты), указанные ниже, должны быть приведены в финансовой модели в обязательном порядке (при невозможности или неприменимости требуется четкое обоснование и согласование с Банком в рабочем порядке): показатели инвестиционной привлекательности по проекту в целом: чистая приведенная стоимость проекта (NPVproject) на дату анализа, чистая приведенная стоимость проекта (NPVproject) на дату рассмотрения/одобрения проекта Банком (если отличается от даты анализа), дисконтированный период окупаемости проекта (DPBPproject); показатели инвестиционной привлекательности для отдельных участников проекта. Если рассматривается возможность предоставления Банком долевого финансирования по проекту, указывается внутренняя норма доходности для всех участников проекта (IRRproject) и внутренняя норма доходности для собственников (IRRequity); чистый дисконтированный бюджетный эффект проекта с представлением информации по компонентам доходов и расходов бюджета. В качестве ставки дисконтирования рекомендуется применение текущей доходности к погашению по государственным ценным бумагам РФ, срок погашения которых максимально приближен к сроку жизни инвестиционного проекта; коэффициент покрытия выплат по обслуживанию долга свободными денежными потоками (DSCR), показатели обслуживания (покрытия) долга: коэффициент покрытия процентных выплат (EBIT/проценты), коэффициент покрытия долга денежными потоками, доступными для обслуживания долга, в период до погашения долга (LLCR); показатели долговой нагрузки: долг/собственный капитал, долг/EBITDA, долг/CFADS; показатель текущей ликвидности (Current Ratio), быстрой ликвидности (Quick Ratio); показатели рентабельности: рентабельность активов (ROA), рентабельность продаж (ROS), рентабельность собственного капитала (ROE), рентабельность инвестиций (капитала) (ROCE); показатели оборачиваемости: оборачиваемость дебиторской задолженности, оборачиваемость кредиторской задолженности, оборачиваемость запасов; прочие показатели покрытия долга: PLCR (Project Life Coverage Ratio), RLCR (Reserve Life Coverage Ratio); прогнозные финансовые показатели (финансовая устойчивость, ликвидность, платежеспособность и проч.) на инвестиционной стадии должны быть приведены справочно; при наличии специфических операционных и финансовых предпосылок проекта (субсидии на операционную деятельность, субсидии на проценты и налоги, планируемое дофинансирование проекта со стороны акционеров или банков) необходимо предоставление традиционных и модифицированных показателей (EBITDA с учетом/без учета субсидий по операционной деятельности, CFADS и DSCR с учетом/без учета дофинанисирования проекта и проч.). Подходы к расчету должны быть предварительно согласованы с Банком в рабочем порядке; в общем случае показатель DSCR не включает накопленные остатки денежных средств. Справочно может быть также представлен расчет DSCR с учетом остатков денежных средств. Минимальные требования должны быть согласованы с Банком, при этом оба показателя в общем случае должны быть не менее 1; требуемые Банком финансовые показатели должны быть представлены на отдельном листе(-ах) финансовой модели согласно рекомендованным шаблонам, опубликованным на официальном сайте Банка (лист Outputs, примеры представления анализа чувствительности и сценариев, приемлемых и неприемлемых формул и проч.). Шаблоны могут быть незначительно изменены с учетом специфики отрасли/проекта по предварительному согласованию с Банком в рабочем порядке; итоговые листы финансовой модели должны также содержать наглядную графическую информацию (диаграммы с показателями EBITDA, CFADS, DSCR и проч.) по периодам прогноза; финансовая модель должна включать в себя лист проверок, содержащий проверку основных данных/расчетных показателей, в том числе: сходимости прогнозного баланса; положительного остатка денежных средств в отчете о движении денежных средств; равенства источников и использования денежных средств; равенства денежных средств в каскаде денежных потоков и отчете о движении денежных средств; другие необходимые проверки; в отдельной ячейке листа проверок должен содержаться индикатор наличия ошибок, который показывает наличие ошибок в целом в финансовой модели |
|  | Методические указания для составления финансовой модели: |
|  | прогнозируются только денежные потоки, которые будут поступать в распоряжение (расходоваться) получателя(-ем) средств; в денежных потоках отдельной строкой выделяются экспортные поступления (если имеются), при выделении в денежных потоках экспортных поступлений в обязательном порядке формируется итоговый денежный поток, поступающий получателю средств, учитывающий все поступления; затраты, связанные с проектом, осуществленные до начального момента прогнозного периода, не должны учитываться в прогнозных финансовых потоках, но могут быть учтены в виде активов на балансе получателя средств; график привлечения финансирования должен быть привязан к графику инвестиций, денежные потоки по финансовой деятельности должны прогнозироваться на основе денежных потоков от операционной и инвестиционной деятельности; по окончании каждого прогнозного шага сумма остатка денежных средств на расчетных и резервных счетах не может принимать отрицательные значения (при возникновении в каком-либо периоде недостатка денежных средств должно прогнозироваться привлечение дополнительных источников финансирования с указанием источника или изменение сроков финансирования); при привлечении заемного финансирования должны прогнозироваться платежи по обслуживанию долга (с учетом возможной отсрочки выплаты начисленных процентов); денежные потоки прогнозируются в валютах реализации (производятся поступления и платежи) с приведением к единой, итоговой валюте; в качестве итоговой валюты рекомендуется выбирать валюту, в которой поступает большая часть денежных потоков; информацию о движении денежных средств, обусловленном получением и выплатой процентов и дивидендов, следует раскрывать отдельными строками; если в конце срока жизни проекта предполагается ликвидация получателя средств или объекта инвестирования или передача прав на извлечение доходов и несение затрат от эксплуатации объекта инвестирования иному лицу, в денежных потоках получателя средств должны быть учтены затраты и доходы, связанные с указанной ликвидацией или передачей прав (в том числе в соответствии с требованиями законодательства об экологии и недропользовании, а также трудового законодательства); срок жизни проекта устанавливается по усмотрению получателя средств; рекомендуется определять срок жизни проекта как экономически целесообразный (максимизирующий NPVproject), технически осуществимый и юридически допустимый период, в течение которого предполагаются создание, последующая эксплуатация и, если требуется в соответствии с законодательством страны реализации проекта или заключенными договорами между участниками проекта, ликвидация объекта инвестирования или передача прав на извлечение доходов и несение затрат от эксплуатации объекта инвестирования иному лицу; при определении срока жизни проекта рекомендуется принимать во внимание: предполагаемый срок прекращения возможности доступа получателя средств к ключевым ресурсам (например, исчерпание сырьевых запасов, окончание срока аренды земельного участка и т.п.); предполагаемый срок потери контроля получателем средств над объектом инвестирования (например, окончание срока лицензии или срока, закрепленного в договоре концессии и т.д.); предполагаемый срок прекращения возможности или целесообразности дальнейшей эксплуатации объекта инвестирования ввиду его физического или морального износа (в том числе ввиду изменения технических и экологических стандартов и норм к производимому продукту, технологии производства или условиям труда, появления более эффективных средств производства); предполагаемый срок прекращения потребности рынка в продукте ввиду его морального устаревания или потери конкурентоспособности (продолжительность жизненного цикла продукта); продолжительность прогнозного периода устанавливается по усмотрению получателя средств, но не может быть менее дисконтированного срока окупаемости проекта и срока возврата финансирования (срока возврата кредита Банка или срока выхода Банка из проекта в случае долевого финансирования); если по окончании прогнозного периода для получателя средств экономически целесообразно, технически осуществимо и юридически допустимо продолжать извлекать доходы от эксплуатации инвестиционного объекта в течение ограниченного или (в исключительных случаях) неограниченного периода времени (например, при эксплуатации возобновляемого ресурса), при этом предполагается стабилизация денежных потоков, поступающих получателю средств (прогнозируется изменение денежных потоков с постоянным или нулевым темпом роста), может быть рассмотрен постпрогнозный период и рассчитана заключительная стоимость (заключительный денежный поток). При выделении постпрогнозного периода необходимо обосновать, что продолжение извлечения доходов от эксплуатации инвестиционного объекта для получателя средств в течение постпрогнозного периода является экономически целесообразным, технически осуществимым и юридически допустимым; текущее (приведенное) значение денежных потоков прогнозного периода должно быть положительным (текущее (приведенное) значение заключительной стоимости не должно превышать NPV, в общем случае не должно превышать 60% от NPV; в случае такого превышения необходимо представить пояснения/увеличить прогнозный период/скорректировать иные предпосылки); при расчете NPVproject все денежные потоки, включая заключительную стоимость (заключительный денежный поток), должны приводиться к начальному моменту прогнозного периода путем дисконтирования; финансовая модель должна содержать историческую информацию для наглядного сопоставления исходных, расчетных и итоговых параметров (поквартальная разбивка показателей форм отчетности за 1-3 года, предыдущих дате построения финансовой модели, удельные показатели, компоненты оборотного капитала, по применимости основные финансовые показатели: рентабельность EBITDA, DSCR и проч.) |
|  | Особенности построения финансовой модели для действующей компании: |
|  | финансовая модель для действующей компании должна включать прогнозы денежных потоков, которые будут поступать получателю средств в случае реализации проекта (прогноз «с проектом») и в случае если проект не будет реализован (прогноз «без проекта»); денежные потоки по коммерческой деятельности получателя средств, не связанной с реализацией проекта (в случае если она предполагается в период реализации проекта), должны включаться в прогноз «с проектом» и указываться отдельно; при построении прогноза «с проектом» должно учитываться возможное взаимное влияние денежных потоков по проекту и по коммерческой деятельности получателя средств, не связанной с реализацией инвестиционного проекта; дисконтированный период окупаемости проекта (DPBPproject) рассчитывается на основе денежных потоков по прогнозу «с проектом» за вычетом денежных потоков по прогнозу «без проекта»; чистая приведенная стоимость проекта (NPVproject) рассчитывается как разница между дисконтированными свободными денежными потоками по прогнозу «с проектом» и дисконтированными свободными денежными потоками по прогнозу «без проекта»; расчет ставки дисконтирования должен производиться на основе прогнозной структуры капитала получателя средств (в том числе с учетом ранее полученного долгового финансирования); остальные финансовые показатели (коэффициенты) и прогнозная финансовая (бухгалтерская) отчетность действующей компании строятся на основе прогноза «с проектом» |
|  | Оценка устойчивости финансовых показателей (коэффициентов): |
|  | для оценки устойчивости финансовых показателей (коэффициентов) применяется метод анализа чувствительности – оценки степени воздействия изменения ключевых факторов чувствительности на результаты финансовых прогнозов. По согласованию с Банком применяются иные методы, в том числе расчет точки безубыточности, сценарный анализ, метод Монте-Карло и проч.; к ключевым факторам чувствительности относятся допущения (исходные данные) финансовой модели, фактические значения которых в ходе реализации проекта (ввиду невозможности их точной оценки или присущей им волатильности) могут значительно отклониться от значений, заложенных в финансовую модель. В частности, к типичным факторам чувствительности можно отнести: цены на готовую продукцию и тарифы на услуги; объем продаж (интенсивность эксплуатации, число покупателей/пользователей), загрузку мощностей; объем и сроки капитальных затрат; задержки ввода инвестиционного объекта в эксплуатацию и выхода на проектную мощность; цены на основное сырье и материалы, топливо, трудовые ресурсы; величину постоянных операционных затрат; ставку дисконтирования; ставку по кредитам/кредиту Банка; прогнозные темпы инфляции; обменные курсы валют и прочее; в обязательном порядке необходимо провести анализ чувствительности к изменению ставки дисконтирования, цены реализации продукта, цены ключевого ресурса, объема продаж и сумме капитальных затрат; к типичным результатам финансовых прогнозов, волатильность которых может быть измерена в ходе анализа чувствительности, относятся: показатели инвестиционной привлекательности; показатели финансовой устойчивости; срок возврата кредита; оценка рыночной стоимости компании или доли в уставном капитале получателя средств; иные показатели по усмотрению инициатора проекта; в обязательном порядке (при применимости) проводится анализ чувствительности и сценарный анализ изменения NPV, DSCRср., DSCRmin, рентабельности по EBITDA, срока возврата кредита, требуемого дофинансирования или минимального остатка денежных средств на балансе; факторы и показатели целесообразно предварительно согласовывать с Банком в рабочем порядке; примеры представления анализа чувствительности и сценарного анализа представлены на официальном сайте Банка и могут быть уточнены в зависимости от специфики отрасли/проекта/текущей ситуации по проекту по предварительному согласованию с Банком в рабочем порядке |
|  | Описание финансовой модели: |
|  | описание финансовой модели оформляется в виде приложения к ней. В описание должны быть включены: описание структуры финансовой модели; описание механизма работы макросов, использованных в финансовой модели (при наличии); основные допущения (предположения) и исходные данные для финансовых прогнозов с указанием источников информации, если они не приведены в бизнес-модели проекта; формулы расчета финансовых показателей (коэффициентов), если они не приведены в бизнес-модели проекта; контактные данные лиц, ответственных за предоставление разъяснений по финансовой модели; иная информация, необходимая для понимания структуры, принципов построения, механизма работы и иных особенностей финансовой модели |
|  | Рекомендуемые источники информации: |
|  | документы, выданные или подписанные третьими лицами, которые не являются аффилированными с получателем средств (разрешительно-согласовательная документация, договоры, сметы и калькуляции, спецификации, прайс-листы, иные документы); исторические данные по финансово-хозяйственной деятельности получателя средств (на основе управленческой и финансовой (бухгалтерской) отчетности); действующие нормативно-правовые акты; официальные данные отраслевой и макроэкономической статистики; результаты аналитических исследований независимых экспертов, обладающих необходимой квалификацией и опытом, в том числе специально проведенных исследований по проекту; данные специализированных отраслевых, маркетинговых, финансовых и иных аналитических изданий и интернет-сайтов; аналитическая и статистическая информация общепризнанных информационно-аналитических агентств, банков, фондовых и товарных бирж; данные из иных открытых источников, которые могут быть признаны достоверными и объективными |
| Результат проекта | анализ проектных рисков: описание основных рисков проекта, их оценка, вероятность реализации и способы управления; список оборудования, которое планируется приобрести по проекту; перечень объектов, планируемых к строительству, приобретению в рамках реализации проекта; обоснование выбора генерального подрядчика по проекту; схемы и планы проектных работ; обоснование выбора компании для проведения проектных работ; лицензии и патенты по проекту; перечень внешних экспертиз по проекту |

# Footnotes

Социально-экономические эффекты (далее – СЭЭ) – это производственные, финансовые,  технические и иные результаты реализации проекта, обеспечивающие вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации и в реализацию следующих задач стратегии Внешэкономбанка:

- вклад в формирование добавленной стоимости (ВВП);

- диверсификация экономики и снижение сырьевой зависимости;

- развитие инфраструктуры;

- импортозамещение;

- поддержка экспорта;

- повышение производительности труда;

- внедрение инноваций в промышленности и инфраструктуре;

- энергоэффективность и энергосбережение.